[PHP-HG-CAKE]项目周报

报告期：[2017-5-2] 至 [2017-5-6]

报告人：王霖

* **本周执行情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 1. 分析项目需求 | 2017-5-2- 2017-5-3 | 王霖、孔德笑 | 完成 |
| 2. 分工完成项目原型图。 | 2017-5-4- 2017-5-6 | 吴金铎、何泽鑫 | 完成 |

* **问题和关注点**

项目需求的设计，以及界面原型图的设计

* **下周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 1. 开始部分前台代码编写。 | 2017-5-8- 2017-5-13 | 王霖、兰天旭 | 未开始 |
| 2. 开始做后台界面的代码编写。 | 2017-5-8- 2017-5-13 | 孔德笑、何泽鑫 | 未开始 |
| 3. 搭建数据库，构建数据表。 | 2017-5-8- 2017-5-13 | 安磊、吴金铎 | 未开始 |