[PHP-HG-CAKE]个人周报

报告期：[2017-5-2] 至 [2017-5-6]

报告人：吴金铎

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 分工完成项目原型图 | 2017-5-4- 2017-5-6 | 100% |

* **问题和关注点**

项目需求的设计，以及界面原型图的设计

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 搭建数据库，构建数据表 | 2017-5-8- 2017-5-13 | 未开始 |