[PHP-HG-CAKE]项目周报

报告期：[2017-5-11] 至 [2017-5-20]

报告人：兰天旭

* **上周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 1. 开始部分前台代码编写。 | 2017-5-8- 2017-5-13 | 兰天旭 | 完成 |

* **本周执行情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 1. 推荐热点后台数据功能 | 2017-5-11– 2017-5-20 | 何泽鑫、兰天旭 | 完成 |

* **问题和关注点**

推荐热点后台数据功能

* **下周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 1. 完成商品介绍商品展示的后台 | 2017-5-22– 2017-5-27 | 何泽鑫、兰天旭 | 未完成 |