个人周报

报告期：2017-5-11] 至 [2017-5-20]

报告人：孔德笑

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1. 实现验证码登录 | 2017-5-11- 2017-5-20 | 完成 |

* **问题和关注点**

1. **登录和注册在做网站的时候还是比较常见的，在做这部分的时候还是比较简单的**

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1. 完成首页商品介绍商品展示的逻辑功能 | 2017-5-22- 2017-5-27 | 未完成 |