[PHP-HG-CAKE]项目周报

报告期：[2017-5-11] 至 [2017-5-20]

报告人：王霖

* **上周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 1. 开始部分前台代码编写。 | 2017-5-8- 2017-5-13 | 王霖、兰天旭 | 完成 |
| 2. 开始做后台界面的代码编写。 | 2017-5-8- 2017-5-13 | 孔德笑、何泽鑫 | 完成 |
| 3. 搭建数据库，构建数据表。 | 2017-5-8- 2017-5-13 | 安磊、吴金铎 | 100% |

* **本周执行情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 1. 实现验证码登录 | 2017-5-11- 2017-5-20 | 王霖、孔德笑 | 完成 |
| 2. 推荐热点后台数据功能 | 2017-5-11– 2017-5-20 | 何泽鑫、兰天旭 | 完成 |
| 3. 改进数据库设计 | 2017-5-11–2017-5-20 | 安磊、吴金铎 | 完成 |

* **问题和关注点**

推荐热点后台数据功能

* **下周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 1. 完成首页商品介绍商品展示的逻辑功能 | 2017-5-22- 2017-5-27 | 王霖、孔德笑 | 未完成 |
| 2. 完成商品介绍商品展示的后台 | 2017-5-22– 2017-5-27 | 何泽鑫、兰天旭 | 未完成 |
| 3. 后台功能实现和数据库数据 | 2017-5-22–2017-5-27 | 安磊、吴金铎 | 未完成 |