[PHP-HG-CAKE]个人周报

报告期：[2017-5-22] 至 [2017-5-27]

报告人：吴金铎

* **上周安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 改进数据库设计 | 2017-5-11- 2017-5-20 | 完成 |

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 维护后台和数据库 | 2017-5-22- 2017-5-27 | 100% |

* **问题和关注点**

商品介绍和商品展示功能的实现

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 维护后台和数据库 | 2017-5-31- 2017-6-3 | 未开始 |