[PHP-HG-CAKE]项目周报

报告期：[2017-5-31] 至 [2017-6-3]

报告人：兰天旭

* **上周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 1. 完成商品介绍商品展示的后台 | 2017-5-22– 2017-5-27 | 何泽鑫、兰天旭 | 完成 |

* **本周执行情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 1. 完成最新动态活动中心的后台 | 2017-5-31– 2017-6-3 | 何泽鑫、兰天旭 | 完成 |

* **问题和关注点**

最新动态和活动中心的实现

* **下周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 1. 测试后台功能 | 2017-6-5– 2017-6-10 | 何泽鑫、兰天旭 | 未完成 |