[PHP-HG-CAKE]项目周报

报告期：[2017-6-12] 至 [2017-6-17]

报告人：王霖

* **上周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 1. 实现后台正反选功能 | 2017-6-5- 2017-6-10 | 王霖、孔德笑 | 完成 |
| 2. 测试后台功能 | 2017-6-5– 2017-6-10 | 何泽鑫、兰天旭 | 完成 |
| 3. 维护后台和数据库 | 2017-6-5–2017-6-10 | 安磊、吴金铎 | 完成 |

* **本周执行情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 1. 测试后台功能 | 2017-6-12- 2017-6-17 | 兰天旭、何泽鑫 | 完成 |
| 2. 修改后台bug | 2017-6-12– 2017-6-17 | 安磊、吴金铎 | 完成 |
| 3. 搭建服务器，并在服务器中配置环境 | 2017-6-12–2017-6-17 | 王霖、孔德笑 | 完成 |

* **问题和关注点**

修改后台bug、配置服务器