[PHP-HG-CAKE]个人周报

报告期：[2017-6-12] 至 [2017-6-17]

报告人：吴金铎

* **上周安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 维护后台和数据库 | 2017-6-5- 2017-6-10 | 完成 |

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 修改后台bug | 2017-6-12- 2017-6-17 | 100% |

* **问题和关注点**

后台功能的完善

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 修改后台bug | 2017-6-12- 2017-6-17 | 未开始 |